Российская Федерация                                                             Новгородская область Боровичский район

Администрация Ёгольского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 25.05.2021г. | № 26 |
| --- | --- |

д. Ёгла

О внесении изменений в муниципальную  программу «Дорожная деятельность  в Ёгольском  сельском поселении  на 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ёгольского сельского поселения, «Порядком принятия решения о разработке местных целевых программ, их формирования и реализации», Администрация Ёгольского   сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Дорожная деятельность  в Ёгольском  сельском поселении  на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Ёгольского сельского поселения от 04.12.2019 № 81 «Об утверждении муниципальной  программы «Дорожная деятельность  в Ёгольском  сельском поселении  на 2020-2022 годы»

6. Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | районный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет поселения | внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 | - | 1053,0 | - | 1055,8 | - | 2108,8 |
| 2021 | - | 1596,0 | - | 959,8 | - | 2555,8 |
| 2022 |  | 1064,0 | - | 664,6 | - | 1728,6 |
| Всего | - | 3713,0 | - | 2680,2 | - | 6393,2 |

Изложить Мероприятия подпрограммы в новой редакции

Мероприятия подпрограммы

«Дорожная деятельность в Ёгольском сельском поселении  на 2020-2022 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) |  | Источник финансирования | Объем финансирования по годам * (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |
| 1 | Задача 1. Обеспечить нормативные эксплуатационные свойства покрытий проезжей части дорог местного значения, тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование адресного перечня подлежащих ремонту дорог местного значения, тротуаров | Администрация поселения | 2020-2022 годы | 1.1 |  | Без финансиро-вания | - |  | - |  |  | - | - |
| 1.2 | Ремонт и содержание дорог местного значения, тротуаров, и содержание придорожных территорий, организация безопасного дорожного движения | Администрация поселения | 2020-2022 годы | 1.2 |  | Бюджет поселения | 971,8 |  | 907,8 |  |  | 634,6 | 2514,2 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1053,0 |  | 1596,0 |  |  | 1064,0 | 3713,0 |
| 1.2.1 | Ремонт и содержание дорог местного значения |  |  |  | Источник финансирования: |  | Областной бюджет (субсидия) |  | Бюджет Поселения (в том числе софинансирование) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 1.2 |  | ИТОГО: | 1 596,00 |  | 907,8 |  |  |  |  |
|  | Проект: Дорога к дому |  |  |  |  |  | 1 035,46 |  | 54,49 |  |  |  |  |
|  | д. Ровное 1-ая линия д. Ровное ул. Набережная (участок №1) д. Ровное ул. Набережная (участок №2) |  |  |  |  |  | 464,43 |  | 24,44 |  |  |  |  |
|  | д. Ёгла ул. Набережная |  |  |  |  |  | 571,03 |  | 30,05 |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт и содержание дорог: |  |  |  |  |  | 560,54 |  | 50,52 |  |  |  |  |
|  | д. Ровное пер. Полевой |  |  |  |  |  | 238,05 |  | 12,53 |  |  |  |  |
|  | д. Ёгла ул. Береговая |  |  |  |  |  | 102,58 |  | 5,4 |  |  |  |  |
|  | д. Шиботово (участок№4) |  |  |  |  |  | 145,52 |  | 7,66 |  |  |  |  |
|  | д. Ёгла ул. Мстинская и другие … |  |  |  |  |  | 74,39 |  | 24,93 |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Провести паспортизацию и кадастровый учет дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Регистрация права собственности на дороги местного значения | Администрация поселения | 2020-2022 годы | 2.1 |  | Без финансиро-вания | 20 |  |  | 8 |  | 9 | 10 |
| 2.1. | Постановка на кадастровый учет дорог местного значения | Администрация поселения | 2020-2022 годы | 2.1 |  | Без финансиро-вания | 64 |  |  | 20 |  | 10 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 116 |

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Официальный вестник Ёгольского   сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения.

Заместитель Главы администрации				Е.В.Ананьева