Российская Федерация                                                         Новгородская область Боровичский район

Администрация Ёгольского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 21.04.2020_г. | № 25 |
| --- | --- |

д. Ёгла

О внесении изменений в муниципальную  программу «Дорожная деятельность  в Ёгольском  сельском поселении  на 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ёгольского сельского поселения, «Порядком принятия решения о разработке местных целевых программ, их формирования и реализации», Администрация Ёгольского   сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Дорожная деятельность  в Ёгольском  сельском поселении  на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Ёгольского сельского поселения от 04.12.2019 № 81 «Об утверждении муниципальной  программы «Дорожная деятельность  в Ёгольском  сельском поселении  на 2020-2022 годы»

6. Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | районный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет поселения | внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 | - | 1053,0 | - | 1055,8 | - | 2108,8 |
| 2021 | - | 1053,0 | - | 695,3 | - | 1748,3 |
| 2022 |  | 1053,0 | - | 729,2 | - | 1782,2 |
| Всего | - | 3159,0 | - | 2480,3 | - | 5639,3 |

Изложить Мероприятия подпрограммы в новой редакции

Мероприятия подпрограммы

«Дорожная деятельность в Ёгольском сельском поселении  на 2020-2022 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам * (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | Итого |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. Обеспечить нормативные эксплуатационные свойства покрытий проезжей части дорог местного значения, тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование адресного перечня подлежащих ремонту дорог местного значения, тротуаров | Администрация поселения | 2020-2022 годы | 1.1 | Без финансирования | - | - |  |  | - | - |
| 1.2 | Ремонт и содержание дорог местного значения, тротуаров, и содержание придорожных территорий, организация безопасного дорожного движения | Администрация поселения | 2020-2022 годы | 1.2 | Бюджет поселения | 851,0 | 599,9 |  |  | 643,8 | 2094,7 |
| 1.3 | Ремонт и содержание дорог местного значения д.Шиботово, участок № 1 д.Шиботово, участок № 3 д.Шиботово, участок № 5 д.Шиботово, участок № 7 д.Ёгла, пер.Новый д.Ёгла, ул.Молодёжная д.Ёгла, ул.Набережная д.Ёгла, пер.Зелёный д.Ёгла, ул. Набережная, ул.Мстинская (асфальтобетон) | Администрация поселения | 2020-2022 годы | 1.2 | Областной бюджет | 1053,0 | 1053,0 |  |  | 1053,0 | 3159,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 94,8 | 55,4 |  |  | 55,4 | 205,6 |
| 2. | Задача 2. Провести паспортизацию и кадастровый учет дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| 2.1. | Регистрация права собственности на дороги местного значения | Администрация поселения | 2020-2022 годы | 2.1 | Бюджет поселения | 20 |  | 20 |  | 10 | 50 |
|  | Постановка на кадастровый учет дорог местного значения | Администрация поселения | 2020-2022 годы | 2.1 | Бюджет поселения | 90 |  |  | 20 | 20 | 130 |

* Объем финансирования, задачи и мероприятия подпрограммы могут корректироваться в течение текущего финансового года при внесении изменений в бюджет и после  принятия бюджета  на очередной  финансовый год и на плановый период.

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Официальный вестник Ёгольского   сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения.

Глава  сельского  поселения                                  Н.В.Герасимова