

Российская Федерация

Администрация Ёгольского сельского поселения

Боровичского района Новгородской области

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 07.10.2020 № 38-рг

д. Ёгла

**Об утверждении Плана мероприятий на 2021 год по борьбе с борщевиком Сосновского**

На основании протокола очередного выездного заседания Правительства Новгородской области 17 сентября 2020 года No20/ЗП

**РАСПОРЯЖАЮСЬ:**

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2021 год по борьбе с борщевиком Сосновского.

2.Опубликовать распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Ёгольского сельского поселения» и разместить на официальном сайте сельского поселения.

**Глава сельского поселения Н.В. Герасимова**

**Утверждено**

Распоряжением администрации

Ёгольского сельского поселения

от 07.10.2020 № 38-рг

**План мероприятий на 2021 год по борьбе с борщевиком Сосновского**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Место проведения** | **Сроки** | **Ответственный** |
| Заключение муниципального контракта с ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр», филиал ФГБУ «Россельхозцентр», на проведение мероприятий по обработке сорняков с использованием химических средств на **однократное опрыскивание** территорий, засоренной борщевиком Сосновского на площади 1,5 га | д. Ёгла S=0,20 га  д. Ровное S=1 га  д. Староселье S=0,30 га | май – июль 2021 года | Алексеева Т.В. |
| Заключение муниципального контракта с ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр», филиал ФГБУ «Россельхозцентр», на проведение мероприятий по обработке сорняков с использованием химических средств на **двукратно опрыскивание** территорий, засоренной борщевиком Сосновского на площади 1,5 га | д. Ёгла S=0,20га  д. Ровное S=1 га  д. Староселье S=0,30га | май – июль 2021 года | Алексеева Т.В. |
| Проведение профилактических бесед с населением о мерах по уничтожению борщевика Сосновского. Размещение наглядной агитации на информационных стендах, сайте сельского поселения, в бюллетене «официальный вестник» Ёгольского сельского поселения | Населенные пункты Ёгольского сельского поселения | Апрель- Октябрь 2021 года | Алексеева Т.В. |
| Работа с собственниками и арендаторами земельных участков по предостережению не соблюдения требований правил благоустройства, выдача предписаний и привлечение к административной ответственности | Ёгольское сельское поселение | Апрель- Октябрь 2021 года | Алексеева Т.В. |
| Предусмотреть в бюджете Ёгольского сельского поселения финансовые средства на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | Администрация Ёгольского сельского поселения | Декабрь 2020 года | Трофимова И.Л. |