Российская Федерация                                                                      Новгородская область Боровичский район

Администрация Ёгольского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от 19.01.2024 г. | № 6 |
| --- | --- |

д. Ёгла

Об утверждении муниципальной  программы «Дорожная деятельность  в Ёгольском  сельском поселении»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ёгольского сельского поселения, «Порядком принятия решения о разработке местных целевых программ, их формирования и реализации», Администрация Ёгольского   сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую   муниципальную   программу  «Дорожная деятельность в Ёгольском сельском поселении» .

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной целевой программы «Дорожная деятельность  в Ёгольском сельском поселении»  мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей средств местного бюджета

3. Постановление Администрации Ёгольского сельского поселения от 19.01.2022 № 2 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность  в Ёгольском сельском поселении на 2022-2024 год» считать утратившим силу с 1 января 2024 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Опубликовать постановление в бюллетене  «Официальный вестник Ёгольского   сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения.

Глава  сельского  поселения                                  Н.В.Герасимова

Утверждена

Постановлением администрации

Ёгольского сельского поселения

от 19.01.2024  №  6

Муниципальная  Программа

Дорожная деятельность  в Ёгольском сельском  поселении

Паспорт Программы

- Ответственный исполнитель:

Администрация Ёгольского сельского поселения.

2.      Участники программы:

Администрация Ёгольского сельского поселения;

3.    Программно-целевые инструменты: отсутствуют

4. Задачи и целевые показатели программы муниципальной 
программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цели программы: Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения, организация безопасного дорожного движения |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Обеспечить нормативные эксплуатационные свойства покрытий проезжей части, тротуаров. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1: Доля отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 88,5 | 90,6 | 91,5 | 92 | 93 |
| 1.2 | Показатель 2: Содержание дорог в надлежащем состоянии(%) | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| 2 | Задача 2. Приведение нормативной технической документации по дорожной деятельности в соответствие с действующим законодательством. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 3: Доля паспортизированных дорог местного значения (%) | 99 | 99,1 | 99,2 | 99,5 | 99,8 |
| 2.2 | Показатель 4: Доля дорог местного значения, поставленных на кадастровый учет (%) | 99 | 99,1 | 99,2 | 99,5 | 99,8 |
| 3 | Задача 3. Создание условий для безопасного движения автомобильного транспорта и пешеходов. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 5: Доля условий для безопасного движения автомобильного транспорта и пешеходов(%) | 80 | 85 | 87 | 89 | 90 |

5. Сроки реализации программы: 2024 – 2028 годы

6. Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | районный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет поселения | внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2024 | - | 1690,0 | - | 860,5 | - | 2550,5 |
| 2025 | - | 1126,0 | - | 904,3 | - | 2030,3 |
| 2026 | - | 1126,0 | - | 926,8 | - | 2052,8 |
| 2027 | - | - | - | - | - | - |
| 2028 | - | - | - | - | - | - |
| Всего | - | 3942,0 | - | 2691,6 | - | 6633,6 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- увеличение доли протяженности улично-дорожной сети на территории поселения соответствующим нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 11,5 %;

- обеспечение сохранности улично-дорожной сети на территории поселения за счет приоритетного выполнения работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети на территории поселения;

- повышение уровня комфортности и дорожной  безопасности жителей на улицах и дорогах поселения;

- паспортизация 99 % дорог местного значения;

- постановка дорог на кадастровый учет;

- содержание дорог и придорожных территорий;

- организация безопасного дорожного движения.

Описание Программы

- Характеристика текущего состояния.

Протяженность автомобильных  дорог  общего пользования местного значения в поселении составляет 18,87 километров, в том числе асфальтобетонных дорог – 7,5 км, грунтовых дорог – 7,27 км, гравийно-щебеночные   4,1км , 41 дорога паспортизирована. Необходимо паспортизировать дополнительно дороги бесхозяйного использования.

В последние несколько лет на территории Ёгольского сельского поселения проводятся работы по приведению дорог местного значения в границах населенных пунктов в нормативное состояние, но постоянные жалобы жителей на неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети заставляют серьезно подойти к решению данной проблемы. На порядок возросло количество автомобилей, находящихся в собственности жителей, возрос автомобиле поток, что в значительной степени сказалось на состоянии улично-дорожной сети на территории поселения. Проблема капитального ремонта, ремонта и содержания улично-дорожной сети на территории поселения сейчас стоит очень остро и требует значительных материальных затрат.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети на территории поселения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программного метода.

II. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Важное  значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены определенные риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, задержкой формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в соответствующих сферах.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, соответственно и бюджетных расходов.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

привлечение внебюджетного финансирования.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Глава поселения.

Специалист администрации поселения осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

координацию выполнения мероприятий  муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации программы  муниципальной программы, целевого использования средств;

подготовку предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации Ёгольского сельского поселения от 24.02.2022  №   20  «Об утверждении «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и «Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации местных целевых программ».

Контроль за расходованием бюджетных средств в рамках реализации муниципальной программы осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Мероприятия муниципальной программы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Целевой пока-затель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектно-изыскательские работы в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения за счет государственных программ Новгородской области | 2024 | 1.1 | областной бюджет | 570.06 | 563,00 | 563,00 | - | - |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 30.00 | 29,65 | 29,65 | - | - |
| 1.2.1.1 | В т. ч. по проекту «Дорога к дому» Д. Ровное, ул. Труда, начало дороги от дома 6 до школы, параллельно автодороги Боровичи-Перелучи (включая строительный контроль) | 2024 | 1.1 | областной бюджет | 570,06 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 30,00 | - | - | - | - |
| 1.2.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения Д. Ёгла пер. Мстинский | 2024 | 1.1 | бюджет поселения | 133,96 | - | - | - | - |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение работ по содержанию (летнее) автомобильных дорог местного значения за счет государственных программ Новгородской области автомобильных | 2024 | 1.2 | областной бюджет | 1 119,94 | 563,00 | 563,00 | - | - |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 58,9 | 29,65 | 29,65 | - | - |
| 2.2. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения | 2024 | 1.2 | бюджет поселения | 637,64 | 845,00 | 867,50 |  |  |
| 3. | Приведение нормативной технической документации по дорожной деятельности в соответствие с действующим законодательством. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Постановка на кадастровый учет и паспортизация дорог местного значения | 2024 | 2.1,2.2 | бюджет поселения | - | - | - | - | - |
| 4. | Создание условий для безопасного движения автомобильного транспорта и пешеходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка проекта организации дорожного движения, схемы дислокации дорожных знаков и разметки. | 2024 | 3.1 | бюджет поселения | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Организация безопасного движения автомобильного транспорта и пешеходов. | 2024 | 3.1 | бюджет поселения | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: |  |  | областной бюджет | 1 690,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | - | - |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 860,50 | 904,3 | 926,8 |  |  |